РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2017 г.                                                                                                   № 684

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельского сельского поселения Прионежского муниципального района

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    - Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района (далее — Проект).

    - Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Проекта.

    - Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

    - Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации

Прионежского муниципального района	Ю.И. Кузьмин

Дело - 1, отдел архитектуры и управления земельными ресурсами - 2, Администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения - 1,  Прокуратура Прионежского муниципального района - 1.

Приложение к постановлению Администрации

Прионежского муниципального района

21 июня 2017 № 684

ПЛАН

мероприятий по подготовке Проекта

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Проекта | Июнь 2017 года |
| 2 | Публикация Проекта в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района | Июнь 2017 года |
| 3 | Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных слушаний, публикация постановления в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения | Июнь 2017 года |
| 4 | Проведение публичных слушаний по Проекту | Сентябрь 2017 года (не менее двух месяцев со дня опубликования Проекта) |
| 5 | Рассмотрение и обсуждение Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Прионежского муниципального района результатов публичных слушаний по Проекту. Подготовка протоколов и заключений о результатах публичных слушаний по Проекту | В течении 10 дней после проведения публичных слушаний по Проекту |
| 6 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района | В течении 7 дней после проведения публичных слушаний по Проекту |
| 7 | Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района постановления о направлении Проекта (с приложением протокола и заключения о результатах публичных слушаний) в Совет Прионежского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении на доработку с указанием даты повторного представления | В течении 10 дней после представления Главе Администрации Прионежского муниципального района Проекта, протокола и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту |
| 8 | Утверждение Советом Прионежского муниципального района Проекта или направление Проекта Главе Администрации Прионежского муниципального района на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний. Публикация в СМИ, размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | Сентябрь 2017 года |

| Ведущий специалист отдела архитектуры и управления земельными ресурсами |
| --- |
|  | Д.А. Коняхин |

| И.о. начальника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами |
| --- |
|  | Е.В. Верига |

| И.о. начальника юридического отдела |
| --- |
|  | Р.Ф. Цечоева |