УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Прионежского муниципального района

от «17» мая 2023 года    №470

Муниципальная программа

«Пожарная безопасность на объектах образования

Прионежского муниципального района»

Паспорт муниципальной программы

| 1 | Цели программы | Защита жизни и здоровья обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Прионежского муниципального района Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Прионежского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи программы | - обеспечение противопожарной защиты на объектах муниципальной собственности в области образования; - приведение автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией объектов образования в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; - приведение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности - выполнение требований предписаний отдела надзорной деятельности Прионежского района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС в образовательных организациях |
| 3 | Сроки реализации программы | 2021 – 2026 годы |
| 4 | Исполнители программы | Ответственный исполнитель: отдел образования и социального развития Администрации ПМР Соисполнители: муниципальное учреждение «Хозяйственно – эксплуатационная группа», отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения Прионежского муниципального района |
| 5 | Финансовое обеспечение программы | Год Бюджет ПМР Иной источник финансирования Итого 2021 219 000 0 219 000 2022 2 873 248,93 992 910,62 3 866 159,55 2023 2 367 120 13 000 000 15 367 120 2024 2 258 000 12 500 000 14 758 000 2025 321 000 10 500 000 10 821 000 2026 277 000 26 500 000 26 777 000 ИТОГО 8 315 368,93 63 492 910,62 71 808 279,55 |
| 6 | Целевые индикаторы программы | 1. Количество объектов образования, для которых разработана проектно – сметная документация на автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией 2. Количество объектов образования, на которых осуществлен монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией 3. Количество объектов образования, которые оборудованы первичными средствами пожаротушения 4. Количество объектов образования, в которых техническая документация на системы противопожарной защиты приведены в соответствие с требованиями нормативных документов. 5. Доля объектов образования, на которых снижается количество требований предписаний отдела надзорной деятельности Прионежского района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС 6. Количество объектов образования, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности 7. Количество объектов образования, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности |
| 7 | Показатели результатов и эффективности муниципальной программы | Об эффективности муниципальной программы будут свидетельствовать снижение целевого индикатора 7, а также рост целевых показателей 1,2,3,4,5,6. |
| 8 | Конечные результаты программы | Результаты: - создание необходимых условий для повышения безопасности обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Прионежского муниципального района, а также имущества на объектах образования муниципальной собственности; - разработка проектно-сметной документации на автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией для 17 образовательных учреждений, имеющих в оперативном управлении 26 зданий; - монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в 26 зданиях образовательных учреждений; - выполнение требований предписаний отдела надзорной деятельности Прионежского района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС в образовательных организациях |

Раздел I. Характеристика текущего состояния пожарной безопасности

Прионежского муниципального района

Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях является одним из важных направлений в работе Администрации Прионежского муниципального района.  Однако актуальность рассматриваемого вопроса остается востребованной.  На начало учебного 2020 – 2021 года при приемке образовательных организаций контролирующими органами было указано, что системы автоматизированной пожарной сигнализации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.  Соответственно, обеспечение обязательных требований пожарной безопасности и противопожарной защиты объектов муниципальной собственности требует принятия комплекса дополнительных мер.

В 2021 году ОНДПР Прионежского района УНДПР ГУ МЧС России по Республике Карелия проводят проверки образовательных организаций. Эти проверки показывают, что требования пожарной безопасности требуют значительных капиталовложений и временных затрат: установка и \ или замена дверей, ремонт крылец, реконструкция систем отопления, зонирование помещений дошкольных учреждений от школьных и другое.

На территории Прионежского муниципального района на 01.11.2021 года функционирует 21 образовательная организация, которые имеют в оперативном управлении всего 26 зданий. 3 учреждения дополнительного образования не имеют собственных зданий, а также здание МОУ «Деревянкская средняя общеобразовательная школа №5» снесено, идет постройка нового здания.  Для безопасного функционирования учреждений требуется соблюдение условий пожарной безопасности. Автоматические установки пожарной сигнализации были монтированы в образовательных организациях в 2008 году. Срок их функционирования истек. Зачастую средств, выделяемых на текущие расходы, хватает только на содержание имеющихся автоматических установок пожарной сигнализации.  На демонтаж старой и установку новых систем необходим большой объем средств, которые, учитывая бюджет Прионежского муниципального района, одномоментно предусмотреть не представляется возможным.  Поэтому данную проблему необходимо решать программными методами.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать обеспечению противопожарной защиты на объектах муниципальной собственности в области образования.

Раздел II.  Приоритеты и цели муниципальной политики в обеспечении пожарной безопасности на объектах образования Прионежского муниципального района

Цель Программы:

защита жизни и здоровья обучающихся и работников муниципальных образовательных организаций Прионежского муниципального района, обеспечение пожарной безопасности в 17 муниципальных образовательных учреждениях Прионежского муниципального района, которые имеют в оперативном управлении 26 зданий.

Задачи Программы:

- обеспечение противопожарной защиты на объектах муниципальной собственности в области образования;

-  приведение автоматической системы и установки противопожарной защиты объектов образования в соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- приведение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;

-  выполнение требований предписаний отдела надзорной деятельности Прионежского района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС в образовательных организациях.

Раздел III.  Прогноз конечных результатов программы

- разработка проектно-сметной документации на автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией для 17 образовательных учреждений;

- монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в 26 зданиях образовательных учреждений;

- выполнение требований предписаний отдела надзорной деятельности Прионежского района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС в образовательных организациях.

Раздел IV.  Сроки и контрольные этапы реализации программы

Программа является муниципальной, разработана сроком на 6 лет, что позволит реально и эффективно осуществить запланированные мероприятия.

- подготовительный этап (в течение 2021 года) – запрос коммерческих предложений на проектно – сметную документацию на установку автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией для 17 образовательных учреждений;

- промежуточный этап (2021 – 2026 г.г.) – изготовление проектно – сметной документации, запрос коммерческих предложений на монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в 26 зданиях образовательных учреждений, определение источников финансирования монтажа;

- основной этап (2022 - 2026 г.г.)  - монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в 26 зданиях образовательных учреждений, выполнение требований предписаний отдела надзорной деятельности Прионежского района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС в образовательных организациях.

Администрация Прионежского муниципального района координирует ход выполнения Программы, проводит анализ выполнения программных мероприятий, определяет формы и методы организации управления реализацией программных мероприятий.

Координация хода выполнения Программы заключается в получении необходимой информации о реализации программных мероприятий в виде прямого взаимодействия с исполнителями мероприятий, проведении рабочих совещаний по вопросам исполнения Программы. Анализ выполнения программных мероприятий заключается в подготовке и утверждении ежегодных отчетов, а также итогового отчета о реализации Программы. При необходимости Администрация Прионежского муниципального района с участием подведомственных муниципальных организаций вносит соответствующие предложения об изменении действующей Программы

Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм

Подпрограммы не выделяются

Раздел VI. Перечень основных мероприятий программ

- Разработка проектно – сметной документации (далее - ПСД) на установку автоматической установки пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуацией объектов образования (далее – АПС и СОУЭ).

- Монтаж АПС и СОУЭ

- Устранение предписаний надзорных органов, приведение всех проведенных мероприятий в соответствие с требованиями современного законодательства для организации обеспечения противопожарной защиты

Запланированные мероприятия направлены на решение поставленных задач.

Раздел VII. Перечень и значения целевых индикаторов, показателей результатов и эффективности муниципальной программы

Прогнозируемые значения целевых показателей в целом за период реализации Программы к существующему (сложившемуся) уровню 2021 года оцениваются с разбивкой по годам. Перечень целевых показателей (в единицах зданий объектов образования - 26) представлен в Приложении 1 к настоящей Программе.

При определении уровня достижения показателя считать его равным 100 %, если фактическое значение показателя равно или превышает плановое.

Информация о составе и значениях показателей результатов и эффективности муниципальной программы приведена в Приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел VIII. Финансовое обеспечение программы

Реализация комплекса программных мероприятий по обеспечению противопожарной защиты предполагает соответствующее финансовое обеспечение (Приложение 3,4).

Финансовое обеспечение реализации программы в части расходных обязательств Прионежского муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Прионежского муниципального района, предусмотренных Решением Совета Прионежского муниципального района о бюджете Прионежского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период (2 года), а также средств вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Финансирование Программы запланировано за счет средств бюджета муниципального образования «Прионежский муниципальный район» и иных источников финансирования, что отражено в Приложении 5 (по 17 образовательным организациям) к настоящей Программе. Поскольку бюджет Прионежского муниципального района является дефицитным, невозможно предусмотреть денежные средства на реализацию всех мероприятий Программы за счет местного бюджета. В связи с этим требуется привлечение финансовых средств, которые в настоящее время полностью не определены

Раздел IX. Перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности

Бюджетные инвестиции для реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Раздел X. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района)

Для реализации муниципальной программы не предполагается изменять существующие меры правового регулирования.

Раздел XI.  Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Итогом реализации Программы в Прионежском муниципальном районе будет фактическая интеграция ресурсов Прионежского муниципального района для практической организации обеспечения противопожарной защиты на объектах муниципальной собственности в области образования.  Планируемые мероприятия направлены на совершенствование уровня пожарной безопасности на объектах образования Прионежского муниципального района, приведение состояния пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов, создание условий для обеспечения защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на объектах образования.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел образования и социального развития Администрации Прионежского муниципального района.

Соисполнителями муниципальной программы являются муниципальное учреждение «Хозяйственно – эксплуатационная группа», отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения Прионежского муниципального района.

Для организации эффективного контроль за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель:

-  ежеквартально готовит отчет о реализации муниципальной программы;

- ежегодно не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит отчет о выполнении и эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы ежегодно осуществляется отделом экономики Администрации Прионежского муниципального района на основании данных годового отчета с учетом информации Финансового управления Прионежского муниципального района в части финансового обеспечения.

Приложение 1

к программе «Пожарная безопасность

на объектах образования

Прионежского муниципального района»

Перечень программных мероприятий и целевые показатели за период реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах образования Прионежского муниципального района»

| № | Мероприятия | Целевые показатели (единиц зданий) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 |
| 2 | Монтаж АПС и СОУЭ | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 26 |
| 3 | Устранение предписаний надзорных органов | 0 | По мере появления требований предписаний | По мере появления требований предписаний | По мере появления требований предписаний | По мере появления требований предписаний | По мере появления требований предписаний | 0 |

Приложение 2

к программе «Пожарная безопасность

на объектах образования

Прионежского муниципального района»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Прионежского муниципального района

«Пожарная безопасность на объектах образования Прионежского муниципального района»

и их значениях

| № п/п | Наимено- вание цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  |
| 1. | Цели: Защита жизни и здоровья обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Прионежского муниципального района. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждений Прионежского муниципального района. | 1. Количество объектов образования, для которых разработана проектно – сметная документация на автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией 2. Количество объектов образования, на которых осуществлен монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией 3. Количество объектов образования, которые оборудованы первичными средствами пожаротушения 4. Количество объектов образования, в которых техническая документация на системы противопожарной защиты приведены в соответствие с требованиями нормативных документов. 5.Доля объектов образования, на которых снижается количество требований предписаний отдела надзорной деятельности Прионежского района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС 6.Доля объектов образования, на которых повышается количество требований предписаний отдела надзорной деятельности Прионежского района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС 7.Количество объектов образования, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности | Единицы зданий | 2 0 25 8 12 14 26 | 8 2 26 10 16 10 21 | 12 8 26 11 17 9 20 | 16 12 26 12 18 8 14 | 21 16 26 16 22 4 10 | 26 26 26 26 26 0 0 |
| 2 | Задача 1: обеспечение противопожарной защиты на объектах муниципальной собственности в области образования | Показатель результата: А). рост целевого показателя № 3 Б). снижение целевого индикатора №7 | % % | 98 100 | 100 80,7 | 100 76,9 | 100 53,8 | 100 38,4 | 100 0 |
|  | Задача 2: приведение автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией объектов образования с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности | Показатель результата: А) рост целевого показателя №1; Б) рост целевого показателя №2 | % % | 7 0 | 30,7 7,6 | 46,1 30,7 | 61,5 46,1 | 80,7 61,5 | 100 100 |
|  | Задача 3: приведение технической документации на системы противопожарной защиты в соответствие с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности | Показатель результата: рост целевого показателя № 4 | % | 34,6 | 38,4 | 42,3 | 46,1 | 61,5 | 100 |
|  | Задача 4: выполнение требований предписаний отдела надзорной деятельности Прионежского района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС | Показатель результата: А). рост целевого показателя № 5 Б). снижение целевого показателя № 6 | % % | 46,2 53,8 | 61 39 | 65,3 34,6 | 69,2 30,7 | 84,6 15,4 | 100 0 |

Приложение 3

к программе «Пожарная безопасность

на объектах образования

Прионежского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах образования Прионежского муниципального района» за счет средств бюджета Прионежского муниципального района

| № | Мероприятия | Расходы,годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Рꝫ Пр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | 0701 | 0400072910 | 244 | - | 159 500 | - | 114 000 | 179 000 | - | 452 500,00 |
| 2 | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | 0702 | 0400072910 | 244 | 219 000 | 168 500 | 211 000 | 144 000 | 142 000 | 277 000 | 1 161 500,00 |
| 3 | Монтаж АПС и СОУЭ | 0701 | 04000S3200 | 244 | - | 425 533,98 | - | - | - | - | 425 533,98 |
| 4 | Монтаж АПС и СОУЭ | 0701 | 0400072920 | 244 | - | 5 701,95 | - | - | - | - | 5 701,95 |
| 5 | Монтаж АПС и СОУЭ | 0702 | 0400072920 | 244 | - | 1 999 013 | 2 156 120 | 2 000 000 | - | - | 6 155 133 |
| 6 | Устранение предписаний надзорных органов | 0701 | 0400072930 | 244 | - | 18 000 | - | - | - | - | 18 000,00 |
| 7 | Устранение предписаний надзорных органов | 0702 | 0400072930 | 244 | - | 97 000 | - | - | - | - | 97 000,00 |
| 8 | ИТОГО |  |  |  | 219 000 | 2 873 248,93 | 2 367 120 | 2 258 000 | 321 000 | 277 000 | 8 315 368,93 |

* Представленные расходы подлежат уточнению при формировании бюджета Прионежского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

Приложение 4

к программе «Пожарная безопасность

на объектах образования

Прионежского муниципального района»

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Прионежского муниципального района

с учетом иных источников финансирования

| № | Мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов, годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ИТОГО |
| 1 | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | средства бюджета района за исключением средств федерального бюджета и бюджета РК | 219 000 | 328 000 | 211 000 | 258 000 | 321 000 | 277 000 | 1 614 000 |
|  |  | иные средства (бюджет не определен) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Монтаж АПС и СОУЭ | средства бюджета района за исключением средств федерального бюджета и бюджета РК | - | 2 430 248,93 | 2 156 120 | 2 000 000 | - | - | 6 586 368,93 |
|  |  | бюджет РК | - | 992 910,62 | - | - | - | - | 992 910,62 |
|  |  | иные средства (бюджет не определен) | - | - | 13 000 000 | 12 500 000 | 10 500 000 | 26 500 000 | 62 500 000 |
| 3 | Устранение предписаний надзорных органов | средства бюджета района за исключением средств федерального бюджета и бюджета РК | - | 115 000 | - | - | - | - | 115 000 |
|  |  | иные средства (бюджет не определен) | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ИТОГО |  | 219 000 | 3 866 159,55 | 15 367 120 | 14 758 000 | 10 821 000 | 26 777 000 | 71 808 279,55 |

* Представленные расходы подлежат уточнению при формировании бюджета Прионежского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

Приложение 5

к программе «Пожарная безопасность

на объектах образования

Прионежского муниципального района»

Источник финансирования мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах образования Прионежского муниципального района» и финансовые ресурсы на ее реализацию (по образовательным организациям)

| № | Объекты | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МОУ Шуйская средняя общеобразовательная школа №1 (3 здания) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 000 | 107 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Мелиоративный» (2 здания) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 103 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | 6 500 000 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | МОУ «Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3» (2 здания) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ (здание школы) | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 73 000 | 0 | 0 | 0 | 73 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ (здание школы) | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
|  |  |  | не определен | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
|  |  | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ (дошкольное отделение) | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ (дошкольное отделение) | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | МОУ Ладвинская средняя общеобразовательная школа №4 (1 здание) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | МОУ «Ладва – Веткинская основная общеобразовательная школа №7» (1 здание) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 88 000 | 0 | 0 | 88 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | МОУ «Пайская основная общеобразовательная школа №8» (1 здание) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 000 | 0 | 88 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | МОУ «Деревянская средняя общеобразовательная школа №9» (2 здания) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 000 |
| 8 | МОУ «Заозерская средняя общеобразовательная школа №10» (2 здания) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №44» (1 здание) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 56 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | МОУ «Рыборецкая средняя общеобразовательная школа» (1 здание) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 2 156 120 | 0 | 0 | 0 | 2 156 120 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | МОУ «Шокшинская средняя общеобразовательная школа» (2 здания) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ (здание школы) | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ (здание школы) | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 1 999 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 999 013 |
|  |  | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ (дошкольное отделение) | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 159 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 500 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ (дошкольное отделение) | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 431 235,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 235,93 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ (дошкольное отделение) | бюджет РК | 0 | 992 910,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 910,62 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | МОУ «Шелтозерская средняя общеобразовательная школа (3 здания) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 109 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 500 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 7 500 00 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | МДОУ детский сад №20 «Родничок» п.Ладва (1 здание) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | МДОУ детский сад №19 «Солнышко» п. Деревянка (1 здание) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | МДОУ «Детский сад №51 «Чебурашка» (1 здание) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | МДОУ детский сад «Красная шапочка» д. Вилга (1 здание) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 54 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | МКОУ дополнительного образования «Шуйская музыкальная школа» (1 здание) | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 54 000 |
|  |  | Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 |
|  |  | Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: 17 ОО /26 зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по ПСД на АПС и СОУЭ: |  |  | 219 000 | 328 000 | 211 000 | 258 000 | 321 000 | 277 000 | 1 614 000 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 219 000 | 3 866 159,55 | 15 367 120 | 14 758 000 | 10 821 000 | 26 777 000 | 71 808 279,55 |